	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ

от  02 февраля 2026 г. № 04
                    с. Народное

Об утверждении отчета о результатах
реализации в  2025  году  Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Народненского сельского 
поселения Терновского муниципального 
района Воронежской области на период
2017-2027 годы

В целях повышения эффективности муниципального управления, анализа общественного мнения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и о социально – экономическом положении муниципального образования, Совет народных депутатов  Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет о результатах реализации в  2025 году Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на период 2017-2027 годы (Приложение №1).
2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию  в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Глава Народненского 
сельского поселения:                                                       Ю.А. Подколзин
  
Приложение  №1
                                                              к решению Совета народных депутатов                            
                                                   Народненского сельского поселения  
                                                     Терновского муниципального района
                                                   Воронежской области 
от 02 февраля 2026 г. №04 





ОТЧЕТ
о результатах реализации в  2025 году
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области 
на период 2017-2027 годы





















	Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации Народненского сельского поселения от 02.12.2013г. № 51 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области».
	На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Народненского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на   период 2017-2027 годы, утвержденная 14 сентября 2017 года Решением Совета народных депутатов №22.
	Программа разработана на основании Постановления  Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701.
	Основными целями Программы являются:
-   реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 
- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения;
-   обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
-  повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;
-  улучшение экологической ситуации;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения в сельском поселении.
	Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:
- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
- обеспечение присоединения новых потребителей к сетям коммунальной инфраструктуры;
- максимальная газификация территории;
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;
- реконструкция объектов электроснабжения;
- газификация промышленных предприятий;
- сбор бытовых отходов, выход на 100% сбора ТКО в сельском поселении;
- установка в населенных пунктах сельского поселения контейнерных площадок.
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
	В соответствии с оценкой доступности для граждан услуг коммунальной инфраструктуры в 2025 году  коммунальные слуги доступны для большинства жителей Народненского сельского поселения. За основу расчёта доступности во внимание принимались такие показатели, как:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля  получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
Обеспечение населения с. Народное питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья и качества жизни населения, восстановление и рациональное использование источников питьевого водоснабжения - основная задача стоящая перед органами местного самоуправления Народненского сельского поселения.
Исправить ситуацию возможно с помощью решения следующих вопросов:
- рационального перераспределения водоотбора;
- ремонта системы водораспределения и водоснабжения;
- оздоровления источников питьевого водоснабжения
- изучения качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;
- внедрения современных средств очистки;
- внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителям;
- ремонта скважин;
	В  2025 году  достигнуты следующие показатели:
- обеспечена бесперебойная работы объектов газоснабжения;
- обеспечена бесперебойная работа объектов электроснабжения;
- обеспечено удовлетворение спроса населения на услуги газоснабжения на 100 %;
- обеспечено удовлетворение спроса населения на услуги электроснабжения на 100%;
- обеспечено удовлетворение спроса населения на услуги холодного водоснабжения на 100%;
- в поселении проводится работа по установке приборов учета на коммунальные услуги;
- улучшилась экологическая ситуация на территории сельского поселения;
- произошло снижение потерь электрической энергии;
- обеспечен сбор и вывоз твердых бытовых отходов;
В 2025 году за счёт областных средств в с. Народное и с. Поповка установлено 10 контейнерных площадок. 
Каждая площадка оснащена тремя контейнерами для раздельного сбора ТКО. Дополнительно поселение получило 12 контейнеров с крышками, которые будут установлены в тех местах, где нет контейнерных площадок.
- расширение территории сбора ТКО;
- улучшилось санитарное состояние населенных пунктов Народненского сельского поселения;
- повысилась эффективность работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- устранялись причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
[bookmark: _GoBack]- в  2025 году администрация изготовила проектно-сметную документацию на капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения в с. Народное по ул. Кирпичная, Ленинская 1-я, Полевая, Пролетарская, Трудовая, К.Маркса, Набережная, Проезжая, Садовая затратив на это 638,8 тыс. рублей собственных средств.
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